Revitalizácia, modernizácia a doplnenie technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti

Aktivita č.  1 Vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod MK

Osobná  zodpovednosť:	 	OÚ Lúčky

Cieľová skupina: 		obyvatelia obce

Metódy a postupy:		 Geometrický plán, odkúpenie pozemkov

Miesto realizácie:		 Obec Lúčky

Časový harmonogram: 		2015,      5 mesiacov

Finančná náročnosť: 		 5.000 €

Zdroje financovania:		 Vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: 	Počet  štvorcových metrov zameraných na odkúpenie  pre MK,

100 m2.

Aktivita č.2   Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií

Osobná  zodpovednosť:	 	OÚ Lúčky

Cieľová skupina: 		obyvatelia obce, miestni podnikatelia, návštevníci  obce

Metódy a postupy:		 PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:		 Obec Lúčky

Časový harmonogram: 		2015 – 2017, 36 mesiacov

Finančná náročnosť: 		 28.000 €

Zdroje financovania:		 Vlastné zdroje 80%,  príspevok od miestnych podnikateľov 20%

Monitorovacie indikátory: 	Počet bežných metrov zrekonštruovaných a vybudovaných MK 3 500     	bm .

Aktivita č.3    Výstavba vodovodnej siete

Osobná  zodpovednosť:	 	OÚ Lúčky

Cieľová skupina: 		obyvatelia obce, miestni podnikatelia, návštevníci obce

Metódy a postupy:		 PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:		 Obec Lúčky

Časový harmonogram: 		2018 – 2020 36

mesiacov

Finančná náročnosť: 		128 000 €

Zdroje financovania:		 Vlastné zdroje 10%, fondy EU

Monitorovacie indikátory: 	Počet bežných metrov vybudovaného vodovodu 2 800 m.

Aktivita č.4    Rekonštrukcia kultúrneho domu - prízemie

Osobná  zodpovednosť:	 	OÚ Lúčky

Cieľová skupina: 		obyvatelia obce, miestni podnikatelia, návštevníci obce

Metódy a postupy:		 PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:		 Obec Lúčky

Časový harmonogram: 		2016 – 2018  36 mesiacov

Finančná náročnosť: 		 50.000 €

Zdroje financovania:		 Príspevok od  VÚC

Monitorovacie indikátory: 	Výmena  EUR okien 3 ks, výmena  dverí 8 ks, elektroinštalácia,   		;		vykurovacie telesá 10 ks,  rekonštrukcia sociálneho zariadenia

Aktivita č.5   Výstavba kanalizácie v obci – lokalita HK 1

Osobná  zodpovednosť:	 	OÚ Lúčky

Cieľová skupina: 		obyvatelia obce, miestni podnikatelia, návštevníci obce

Metódy a postupy:		 PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:		 Obec Lúčky

Časový harmonogram: 		2018 – 2019  24mesiacov

Finančná náročnosť: 		100.000 €

Zdroje financovania:		 Vlastné zdroje 5%,  príspevok od MŽP

Monitorovacie indikátory: 	Počet bežných metrov zrekonštruovaných a vybudovaných MK 6 500 bm

Aktivita č.6  Výstavba sociálnych zariadení na športovom ihrisku

Osobná  zodpovednosť:	 	OÚ Lúčky

Cieľová skupina: 		obyvatelia obce, miestni podnikatelia, návštevníci obce

Metódy a postupy:		 PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:		 Obec Lúčky

Časový harmonogram: 		2016,  10  mesiacov

Finančná náročnosť: 		 10.000 €

Zdroje financovania:		 Vlastné zdroje , dotácie, granty

Monitorovacie indikátory: 	Podlahová plocha 25 m2 , prívod vody, kanalizácia.

Aktivita č. 7 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci

Osobná  zodpovednosť:	 	OÚ Lúčky

Cieľová skupina: 		obyvatelia obce, miestni podnikatelia, návštevníci obce

Metódy a postupy:		 PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:		 Obec Lúčky

Časový harmonogram: 		2015 – 2017  36 mesiacov

Finančná náročnosť: 		 22.000 €

Zdroje financovania:		Štrukturálne fondy, Operačný program, vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: 	Rekonštrukcia verejného osvetlenia, počet svietidiel 35 ks LED  		           			svietidlá

Aktivita č. 8  Rozšírenie zelených plôch v obci

Osobná  zodpovednosť:	 	OÚ Lúčky

Cieľová skupina: 		obyvatelia obce, miestni podnikatelia, návštevníci obce

Metódy a postupy:		 PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:		 Obec Lúčky

Časový harmonogram: 		2016 – 2018  36 mesiacov

Finančná náročnosť: 		 3.000 €

Zdroje financovania:		 Dotácie, granty, vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: 	Skvalitnenie verejného priestranstva,  300 m2

Aktivita č. 9  Vybudovanie cyklotrasy , chodníka do Hornej Vsi

Osobná  zodpovednosť:	 	OÚ Lúčky a Horná Ves

Cieľová skupina: 		obyvatelia obce, miestni podnikatelia, návštevníci obce

Metódy a postupy:		 PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:		 Obec Lúčky

Časový harmonogram: 		2015 – 2018  48 mesiacov

Finančná náročnosť: 		 40.000 €

Zdroje financovania:	Štrukturálne fondy, granty, združené prostriedky Obce Lúčky a H. Ves,

Monitorovacie indikátory: 	Počet bežných metrov vybudovaných chodníkov 1 500 bm

Aktivita č.  10   Modernizácia miestneho rozhlasu

Osobná  zodpovednosť:	 	OÚ Lúčky

Cieľová skupina: 		obyvatelia obce, miestni podnikatelia, návštevníci obce

Metódy a postupy:		 PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:		 Obec Lúčky

Časový harmonogram: 		2015 – 2016  24 mesiacov

Finančná náročnosť: 		 28.000 €

Zdroje financovania:		 Granty, dotácie, vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: 	Výmena zastaralej ústredne , výmena reproduktorov v počte 30	    		ks, výmena samonosného kábla 4 000 bm

Aktivita č.  11 Zriadenie obecného múzea

Osobná  zodpovednosť:	 	OÚ Lúčky

Cieľová skupina: 		obyvatelia obce, miestni podnikatelia, návštevníci obce

Metódy a postupy:		 ideový zámer

Miesto realizácie:		 Obec Lúčky – kultúrny dom

Časový harmonogram: 		2016 – 2018  36 mesiacov

Finančná náročnosť: 		2.000 €

Zdroje financovania:		 Vlastné zdroje , príspevok od miestnych podnikateľov

Monitorovacie indikátory: 	Získanie exponátov a ich umiestnenie v kultúrnom dome

Aktivita č.  12 Využiť neobývané domy na vidiecku rekreáciu

Osobná  zodpovednosť:	 	OÚ Lúčky

Cieľová skupina: 		obyvatelia obce, miestni podnikatelia, návštevníci obce

Metódy a postupy:		 PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:		 Obec Lúčky

Časový harmonogram: 		2016 – 2018  36 mesiacov

Finančná náročnosť: 		 30.000 €

Zdroje financovania:		 Vlastné zdroje , Program obnovy dediny, granty

Monitorovacie indikátory: 	Vybudovať  vhodné priestory pre vidiecku rekreáciu – počet 2 ks

Aktivita č.  13  Vyhotoviť a umiestniť erby obce k ceste pri vstupe do obce

Osobná  zodpovednosť:	 	OÚ Lúčky

Cieľová skupina: 		obyvatelia obce, miestni podnikatelia, návštevníci obce

Metódy a postupy:		 zjednodušená PD,  vyjadrenie správcu št. cesty, ohlásenie DS

Miesto realizácie:		 Obec Lúčky

Časový harmonogram: 		2015    1  mesiac

Finančná náročnosť: 		 500 €

Zdroje financovania:		 Vlastné zdroje 50%,  príspevok od miestnych podnikateľov 50%

Monitorovacie indikátory: 	Počet  kusov 2.

Aktivita  č.   14     Vyhotoviť  Parkovisko pre motorové vozidlá pre obecný úrad.

Osobná zodpovednosť:      OÚ Lúčky

Cieľová skupina:                  Obyvatelia obce, miestny podnikatelia, návštevníci obce

Metódy a postupy:             PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:               Obec Lúčky

Časový harmonogram:      2020 – 2021 18 mesiacov

Finančná náročnosť:           26 000

Zdroje financovania:          Program rozvoja vidieka, granty, vlastné zdroje

Finančná tabuľka programu na programovacie obdobie 2015 – 2020

| Rok | Oprávnené Náklady spolu | Verejné zdroje | Fond EÚ | Národné Zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Obecné zdroje | Súkromné A iné zdroje | E I B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A=B+H+CH | B= C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2015 |  |  |  |  |  | 14 000 | 8 500 | 13 000 |  |
| 2016 |  | 11 000 |  |  |  | 39 000 | 15 000 | 30 000 |  |
| 2017 |  | 11 000 |  |  |  | 25 000 | 11 400 | 24 900 |  |
| 2018 |  | 11 000 | 90 000 |  | 47 500 | 10 000 | 1 000 | 16 000 |  |
| 2019 |  |  | 36 720 |  | 47 500 |  | 500 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |

Finančná tabuľka programu na programovacie obdobie 2015

| Rok | Oprávnené Náklady spolu | Verejné zdroje | Fond EÚ | Národné Zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Obecné zdroje | Súkromné A iné zdroje | E I B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A=B+H+CH | B= C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Finančná tabuľka programu na programovacie obdobie 2016

| Rok | Oprávnené Náklady spolu | Verejné zdroje | Fond EÚ | Národné Zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Obecné zdroje | Súkromné A iné zdroje | E I B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A=B+H+CH | B= C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Finančná tabuľka programu na programovacie obdobie 2017

| Rok | Oprávnené Náklady spolu | Verejné zdroje | Fond EÚ | Národné Zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Obecné zdroje | Súkromné A iné zdroje | E I B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A=B+H+CH | B= C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Finančná tabuľka programu na programovacie obdobie 2018

| Rok | Oprávnené Náklady spolu | Verejné zdroje | Fond EÚ | Národné Zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Obecné zdroje | Súkromné A iné zdroje | E I B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A=B+H+CH | B= C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Finančná tabuľka programu na programovacie obdobie 2019

| Rok | Oprávnené Náklady spolu | Verejné zdroje | Fond EÚ | Národné Zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Obecné zdroje | Súkromné A iné zdroje | E I B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A=B+H+CH | B= C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Finančná tabuľka programu na programovacie obdobie 2020

| Rok | Oprávnené Náklady spolu | Verejné zdroje | Fond EÚ | Národné Zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Obecné zdroje | Súkromné A iné zdroje | E I B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A=B+H+CH | B= C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |