Návrh uznesení zo dňa 12. 9.  2022

Číslo    15/2022

K navýšeniu obstarávacieho nákladu pre novostavbu

bytového domu 12 b. j. vrátane technickej vybavenosti

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Vadičove

A/      p r e j e d n a l o

Navýšenie obstarávacieho nákladu novostavby bytového domu

12 b. j. vrátane technickej vybavenosti

B/      s c h v a ľ u j e

Navýšenie obstarávacieho nákladu novostavby bytového domu 12 b. j.

vrátane technickej vybavenosti o 65 105,43 €.

Obstarávací náklad diela: „Novostavba bytového domu 12 b. j. vrátane

technickej vybavenosti“ po navýšení je 733 105,99 Eur s DPH

Spôsob financovania navýšenia obstarávacieho nákladu „Novostavby bytového domu 12 b. j. vrátane technickej vybavenosti“ prostredníctvom:

Navýšenia úveru zo ŠFRB na výstavbu „Novostavby bytového domu 12 b. j. vrátane technickej vybavenosti“ bežného štandardu postavených na účely nájomného bývania o 65 105,43 €

Zapracovanie splátok navýšeného úveru zo ŠFRB do rozpočtu obce Dolný Vadičov počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB a záväzok obce Dolný Vadičov v budúcich rokoch vyčleňovať finančné prostriedky v rozpočte Obce Dolný Vadičov na splátky navýšeného úveru zo ŠFRB a zabezpečiť splácanie poskytnutého navýšeného úveru zo ŠFRB počas celej doby jeho splatnosti.

Spôsob zabezpečenia záväzku Obce Dolný Vadičov voči ŠFRB, ktorý vznikne v súvislosti s navýšením poskytnutého úveru zo ŠFRB, a to zriadením záložného práva v prospech ŠFRB k rozostavanej stavbe Rozostavaný bytový dom, zapísanej na LV č. 302, postavenej na pozemku 457/2, výmera 275 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  a zriadením záložného práva na pozemok k rozostavanému bytovému domu

Číslo    16/2022

K návrhu na podpísanie Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 1/2020

na navýšenie finančných prostriedkov na dofinancovanie výstavby

„Novostavba bytového domu 12 b. j. vrátane technickej vybavenosti“

zo zdrojov ŠFRB a zmenou termínu dokončenia stavebných prác

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Vadičove

A/      p r e j e d n a l o

Návrh na podpísanie Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 1/2020  na navýšenie finančných prostriedkov

na dofinancovanie výstavby „Novostavba bytového domu 12 b. j. vrátane technickej vybavenosti“

zo zdrojov ŠFRB a zmenou termínu dokončenia stavebných prác

B/      s c h v a ľ u j e

podpísanie Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 1/2020  so zhotoviteľom MAMIR s. r. o. na navýšenie

finančných prostriedkov  na dofinancovanie výstavby „Novostavba bytového domu 12 b. j. vrátane

technickej vybavenosti“ zo zdrojov ŠFRB v sume 65 105,43 € a zmenou termínu dokončenia

stavebných prác

Číslo    17/2022

K povereniu starostky obce na podanie žiadosti na ŠFRB

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Vadičove

A/      p r e j e d n a l o

poverenie starostky obce na podanie žiadosti na ŠFRB

B/      p o v e r u j e

starostku obce na podanie žiadosti na ŠFRB o navýšenie obstarávacieho nákladu na

stavbu: „Novostavba bytového domu 12 b. j. vrátane technickej vybavenosti“

o 65 105,43 €. Obstarávací náklad stavby je 733 105,99 €.

Číslo    18/2022

K navýšeniu obstarávacieho nákladu stavby  a spôsobu financovania stavby: “Novostavby bytového domu 12 b.j. vrátane technickej vybavenosti“

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Vadičove

A/  s c h v a ľ u j e

1. Navýšenie obstarávacieho nákladu stavby :“Novostavby bytového domu 12 b.j. vrátane technickej vybavenosti“ o 65 105,43 €.

Navýšenie obstarávacieho nákladu stavby :“Novostavba bytového domu 12 b.j.“ o 50 671,51 €.

Navýšenie obstarávacieho nákladu stavby :“ Technická vybavenosť k Novostavbe bytového domu 12 b.j.“ o 14 433,92 €.

Obstarávací náklad stavby: :“Novostavby bytového domu 12 b.j. vrátane technickej vybavenosti“ po navýšení je 733 105,99 €.

Obstarávací náklad stavby: “Novostavba bytového domu 12 b.j.“ vrátane PD (cena PD k BD je 10 140,00 €) po navýšení je 650 812,07  €.

Obstarávací náklad stavby: “Technická vybavenosť k Novostavbe bytového domu 12 b.j.“ vrátane PD (cena PD k TV je 1 860,00 € ) po navýšení je 82 293,92 €.

2. Spôsob financovania navýšenia obstarávacieho nákladu stavby “Novostavba bytového domu 12 b.j.“ prostredníctvom:

a) navýšenia úveru zo ŠFRB o 50 670,00 €,

b) vlastných zdrojov z rozpočtu obce v potrebnej výške.

3. Spôsob financovania navýšenia obstarávacieho nákladu stavby “Technická vybavenosť k Novostavbe bytového domu 12 b.j.““ prostredníctvom:

a) navýšenia úveru zo ŠFRB o 13 870,00 €,

b) vlastných zdrojov z rozpočtu obce v potrebnej výške.

4. Spôsob zabezpečenia záväzku obce Dolný Vadičov voči ŠFRB, ktorý vznikne v súvislosti s navýšením poskytnutého úveru zo ŠFRB, a to zriadením záložného práva v prospech ŠFRB k rozostavanej stavbe - Rozostavaný bytový dom – 12 b.j., zapísanej na LV č. 302, postavenej na C KN parcele č. 457/2 o výmere 275 m2, zastavané plochy a nádvoria a zriadením záložného práva k pozemku pod rozostavaným bytovým domom v prospech ŠFRB vrátane pozemkov zabezpečujúcich prístup k bytovému domu.