OBEC  DOLNÝ   VADIČOV   123, 023 45

IČO: 00314 005, e-mail: obec@dolny-vadicov.sk, tel.: kontakt: 0911/419889

Č. j.:  698/2021                                                     V Dolnom Vadičove, 15. 7.  2021

VÝZVA  NA  PREDLOŽENIE  CENOVEJ  PONUKY

spracovaná  na zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní o mene doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Dolný Vadičov

Dolný Vadičov 123

023 45

Štatutárny zástupca: Miroslava Ondreášová, starostka obce

IČO: 00314 005

DIČ: 2020553007

Kontaktná osoba: Miroslava Ondreášová

Telefón: 0911/419889

e-mail: obec@dolny-vadicov.sk

2. Názov zákazky:

Rekonštrukcia a rozšírenie  miestnej komunikácie v obci Dolný

Vadičov KN C č.  695/2

Stručný popis:

Predmetom zákazky je oprava a rozšírenie miestnej komunikácie pri cintoríne KN C č. 695/2

Stavebné práce sa budú vykonávať nasledovne:

- Rezanie asfaltového krytu

- Odstránenie podkladov a presun vybúraných hmôt

- Kladenie podkladov z kameniva

- Podklad z asfaltu alebo betónu

- Zaliatie špár

- Rozšírenie komunikácie a uloženie betónových odtokových žľabov

- V prípade položenia betónu na povrch je potrebné uložiť aj betónovú výstuž

Verejný obstarávateľ doporučuje   uchádzačom pred spracovaním cenovej  ponuky

o  obhliadku predmetnej miestnej komunikácie.

Predpokladaný čas začatia stavebných prác je august 2021

Predpokladaný čas ukončenia stavebných prác je september 2021.

3. Miesto plnenia stavby:

Obec Dolný Vadičov

4. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa.

5.  Podmienky financovania zákazky:

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu. Platba bude realizovaná

bezhotovostným platobným stykom, úhradou faktúry do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

6.  Forma predkladania ponúk:

Uchádzač doručí svoju ponuku v lehote najneskôr do  26. 7. 2021   do 12:00 hod.

Skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie v ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené

náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. V prípade, že sa dodávateľ  stane počas

realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ponuku uchádzač doručí  poštou, e-mailom alebo osobne na adresu: Obec Dolný Vadičov,

Dolný Vadičov 123, 023 45.

Rozhodujúci je dátum doručenia.

7. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Verejný

obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v prípade, že úspešná ponuka presiahne jeho

finančné možnosti.

8. Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky: 13.500 € s DPH

9. Informácie o výsledku:

Výsledok verejného obstarávania zákazky bude oznámený len úspešnému uchádzačovi.

V Dolnom Vadičove, 15. 7.  2021

Miroslava Ondreášová

starostka obce