# Zmluva o dielo Č. 01/2017

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „zmluva“) medzi:

| Objednávateľ: | Obec Dolný Vadičov |
| --- | --- |
| So sídlom: | Dolný Vadičov 123, 023 45 Dolný Vadičov |
| IČO: | 00 314 005 |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. |
| Číslo účtu: | SK15 0200 0000 0000 1312 2322 |
| Zastúpený: | Miroslava Ondreášová |
| (ďalej len „Objednávateľ“) |  |

a

| Zhotoviteľ: | Ing. arch. Rudolf Chodelka |
| --- | --- |
| So sídlom: | Hôrky 30,010 04 Žilina |
| IČO: | 44 943 695 |
| DIČ: | 103 576 3839 |
| Zapísaný v živnostenskom registri 580-43890 |  |
| Bankové spojenie: | Tatra Banka a.s. |
| Číslo účtu: | SK38 1100 0000 0026 2824 4114/1100 |
| Zastúpený: | Ing. arch. Rudolf Chodelka (ďalej len „Zhotoviteľ“) |

## I.Predmet zmluvy

1.1   Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje riadne zhotoviť a vykonať pre Objednávateľa dielo – projektovú dokumentáciu na vydanie stavebného povolenia pre uvažovanú stavbu: „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy stavby č. s. 120 s vytvorením nájomného bytového domu  + spevnené   plochy, kanalizačná prípojka s ČOV, elektrická, vodovodná a plynová prípojka“ na parcele KN C 457/2 , 457/3 a  691 v k. ú. Dolný Vadičov

  - Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu vo výške a  za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi pri plnení jeho povinností nevyhnutnú súčinnosť tak, aby predmet zmluvy, t.j. zhotovenie diela, bol dosiahnutý v zmluvne dojednanom termíne .

#### II. Dielo a rozsah diela

Predmet diela (ďalej len „Dielo“) zmluvné strany pre účely tejto zmluvy vymedzujú nasledovne:

2.1.    Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie   „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy stavby č. s. 120 s vytvorením nájomného bytového domu  + spevnené   plochy, kanalizačná prípojka s ČOV, elektrická, vodovodná a plynová prípojka“ na parcele KN C 457/2 , 457/3 a  691 v k. ú. Dolný Vadičov“ . Zhotoviťeľ sa zaväzuje dodať dielo – projektovú dokumentáciu určenú na vydanie stavebného povolenia .

  - Pri vypracovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, aby bolo možné vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu a bude sa riadiť podkladmi a pokynmi objednávateľa riadne odovzdanými zhotoviteľovi.

  - Obsah a rozsah projektovej dokumentácie je špecifikovaný podrobne v Prílohe č.1 tejto ZoD. Projektová dokumentácia bude spracovaná v rozsahu podľa vami predložených podkladov (zameranie skutkového stavu a pod). Je potrebné predložiť zameranie riešeného územia, vrátane vytýčenia inžinierskych sietí a ďalších podkladov (napr. geologický, hydrologický prieskum a pod.)

### III. SPÔSOB ZHOTOVENIA DIELA

  - Pri zhotovovaní diela bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne platné právne predpisy, technické normy a dojednania v tejto zmluve. Bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán tak,  aby bolo možné vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu.

3.2.  	Projektová dokumentácia bude objednávateľovi dodaná v šiestich  vyhotoveniach a v digitálnej forme.

## IV.Cena za vykonanie diela

4.1.  Objednávateľ je povinný za zhotovenie Diela zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela, ktorá  bola stanovená     dohodou:

    - Cena za projekt pre vydanie stavebného povolenia

“Prístavba, nadstavba objektu – vytvorenie 17 bytov je  8 870 ,- €

    - Cena za projekt pre vydanie stavebného povolenia

“Stavebné úpravy objektu – vytvorenie 2 bytov  je  880 ,- €

    - Cena za projekt pre vydanie stavebného povolenia

„Technická vybavenosť nájomného bytového domu“  je 9 750 ,- €

Celková ponuková cena  projektových prác je 19 500 € slovom deväťnástísícpäťsto  eur.

4.2.	Cena je uvedená vrátane DPH, (Nie som platca DPH).

###### V. PLATOBNÉ PODMIENKY

## Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy podľa článku III. tejto zmluvy vo výške určenej v čl. IV tejto zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi na základe vzájomnej dohody. Objednávateľ uhradí časť ceny dohodnutú v čl. IV v bode  4.4.1 tejto zmluvy vo výške 8 870,- €  a v bode 4.1.2 tejto zmluvy vo výške 880,- € z finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie MDV SR a podpory formou úveru z prostriedkov ŠFRB. Časť ceny dohodnutej v čl. IV.  V bode 4.1.3 tejto zmluvy vo výške 9 750,- € uhradí Objednávateľ z vlastných zdrojov.

  - Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. Lehota splatnosti začne plynúť až po doručení riadne vystavenej faktúry.

  - Splatnosť faktúr je 10 (desať) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

## VI. Termíny na zhotovenie diela

### Termín spracovania projektu pre vydanie stavebného povolenia 3 týždne od objednávky alebo podpísania zmluvy.

### VII. SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA SO ZHOTOVITEĽOM

  - Zhotoviteľ zhotoví dielo /projektovú dokumentáciu/ s použitím nasledovných dokladov a podkladov, ktoré  mu poskytne  objednávateľ:

- inžiniersko geologický, hydrologický prieskum lokality staveniska

- Zameranie riešeného územia – digitálne vo formáte dwg výškopis a polohopis vrátane všetkých nadzemných a podzemných inžinierskych sietí s potvrdením ich existencie správcami a majiteľmi.

- Určenie bodov napojenia na technickú infraštruktúru v území

## VIII. Vzájomná podpora

8.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že sa budú pravidelne vzájomne informovať o všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa zhotovenia Diela.

8.2. Počas vypracovania projektu sa Objednávateľ zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi  spoluprácu rozsahu,  aký je potrebný na zhotovenie Diela.

## IX. Zodpovednosť Zhotoviteľa

9.1.  Zhotoviteľ  je povinný pri vykonávaní Diela postupovať samostatne so starostlivosťou  riadneho podnikateľa –  odborníka v projekčnej oblasti. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela viazaný pokynmi Objednávateľa.

  - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu plnenia tejto zmluvy bezodkladne, od riadneho písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

## XiIi. ZávereČné ustanovenia

13.1.  Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré majú  alebo môžu mať vplyv na plnenie ich vzájomných záväzkov  podľa tejto zmluvy.

13.2.  Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť alebo previesť práva  alebo  povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného výslovného súhlasu druhej zmluvnej strany.

  - Právne vzťahy, založené touto zmluvou sa spravujú slovenským právnym poriadkom.

  - Predložená dokumentácia, nie je realizačný projekt a nenahrádza dodávateľskú dokumentáciu. Na prípadné vady projektového diela alebo jeho častí sú dodávatelia stavebného diela povinný upozorniť generálneho projektanta a zodpovedného projektanta, zásadne pred začatím prác. Škody, ktoré by mohli vzniknúť stavebným dodávateľom z dôvodu, že vady projektového diela zistia až pri a po realizácii, nie sú vecou zodpovedného projektanta. Prípadné vady projektového diela odstráni zodpovedný projektant bez zbytočného odkladu.

13.5. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

13.6.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú jej prílohy, a to : Príloha č.1  ŠPECIFIKÁCIA ROZSAHU   PROJEKTOVÝCH PRÁC

Za objednávateľa:                                                                                                            Za zhotoviteľa:

V Dolnom Vadičove dňa  						                        V  Žiline dňa

Miroslava Ondreášová 							Ing. arch. Chodelka Rudolf

### PRÍLOHA Č.1 ZMLUVY O DIELO Č. 01/2017

Rozsah projektovej dokumentácie:

Projekt pre stavebné povolenie:

Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy stavby č. s. 120 s vytvorením nájomného bytového domu

- Architektúra - stavebná časť

- elektroinštalácia (el. inštalácia + bleskozvod a uzemňovacia sústava)

- plynoinštalácia

- zdravotechnika

- vykurovanie

- vzduchotechnika

- požiarna ochrana

- teplotechnický posudok (energetické hodnotenie)

Technická vybavenosť nájomného bytového domu

- prípojka NN

- prípojka plynu

- prípojka vody

- kanalizačná prípojka splašková

- Čistiareň odpadových vôd

- kanalizačná prípojka dažďová

- spevnené plochy a parkoviská

Stavbu tvoria tieto stavebné objekty a podobjekty:

SO.01 Nájomný bytový dom

SO.02 NN prípojka

SO.03 Plynová prípojka

SO.04 Vodovodná prípojka

SO.05. Spevnené plochy

SO.06. -  SO.06.01 Kanalizačná prípojka splašková, dažďová kanalizácia

- SO.06.02 ČOV

Za zhotoviteľa:

V Dolnom Vadičove  dňa  						                        V  Žiline dňa

Miroslava Ondreášová 						Ing. arch. Chodelka Rudolf