| ## Špecifický cieľ 1 |  | ### Zlepšiť základnú vybavenosť a služby v obci |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 1.1 Opatrenie 1.2 Opatrenie 1.3 |  | Podporiť rozvoj bývania Dobudovať dopravnú a technickú infraštruktúru v obci Zvýšiť bezpečnosť a skvalitniť sociálnu a občiansku vybavenosť |  |  |  |  |  |
| Kľúčové potreby Konskej v oblasti základnej vybavenosti a služieb |  | ### Odkanalizovanie obce, vysporiadanie pozemkov pod kanalizáciu, ale aj na bývanie (komasácia), oprava cesty a vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času. Dopracovanie územnoplánovacej dokumentácie. |  |  |  |  |  |
| Predpoklady pre úspešnú implementáciu opatrení |  | ### Pozitívny trend v demografickom vývoji, existujúca nájomná zmluva na cestu s Agriou, dobrá finančná kondícia obce (žiadne zadĺženie), ochota obyvateľov zapojiť sa do svojpomocne realizovaných aktivít. Dobrá spolupráca s urbárom, ktorý poskytuje drevo pre drobné úpravy verejných priestranstiev. Spolupracujúci poslanecký zbor. |  |  |  |  |  |
| ## Aktivity pre opatrenia 1.1 – 1.3 |  |  |  |  |  | #### Investor/partner |  |
| 1.1. Príprava územia pre IBV a výstavbu BD - Dopracovanie územnoplánovacej dokumentácie (2017) - Komasácia 1.2 Výstavba a rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry - Rekonštrukcia miestnej komunikácie (2016, 400m: 50.000€) - Postavenie zastávky autobusu (2016, 2.000€) Budovanie a rekonštrukcia vodovodu, kanalizácie a rozvodných sietí - Výstavba verejnej kanalizácie (2015-2022, 4km: 800.000€) 1.3 Budovanie IKT sietí, zlepšenie technického stavu a vybavenia DHZ - Položenie optického kábla – zavedenie internetu (2016) - Obnova DHZ (oprava a nákup potrebnej techniky, 5.000€) Výstavba a modernizácia zariadení sociálnej a občianskej vybavenosti - Detské ihrisko (2015-2016, 2.000€) - Dostavba multifukčného ihriska – umelý povrch (2017-2018, 20.000€) - Stavba altánku pri multifunkčnom ihrisku a úprava priestorov okolo ihriska (2016-2017, 3.000€) - Vybudovanie verejného priestranstva, centra obce (2016-2018, svojpomocne) - Úprava priestorov okolo kultúrneho domu (cesta, parkovisko, lavičky - 2017, 8.000€) - Rekonštrukcia priestorov obecnej knižnice, riešenie havarijného stavu strechy na kultúrnom dome (2016-2018, 20.000€) |  |  |  |  |  | - Obec - Urbár - Agria - ECAV - DHZ |  |
| Predpokladané finančné zdroje |  |  | vlastné zdroje obce, dotácia na základe Uznesenia Vlády SR, európske fondy, štátny rozpočet |  |  |  |  |
| Indikatívna finančná intervencia |  |  | 910 tis. eur |  |  |  |  |
| Monitoring a hodnotenie |  |  |  |  |  |  |  |
| Úroveň ukazovateľa | Ukazovateľ |  |  | Merná jednotka | Zdroj overenia |  | Počiatočné hodnoty |
| ### Výstupy (na úrovni aktivít) | - Celková výška verejných výdavkov vynaložených na prípravu nových stavebných obvodov (lokalít) - Celková výška verejných výdavkov vynaložených na výstavbu a rekonštrukciu dopravnej infraštruktúry - Celková výška verejných výdavkov vynaložených na budovanie a rekonštrukciu vodovodu, kanalizácie a rozvodných sieti - Celková výška verejných výdavkov vynaložených na sociálnu a občiansku vybavenosť - Celková výška verejných výdavkov vynaložených na projekty IKT a vybavenie DHZ |  |  | - tis. eur | - obec |  | 0 |
| Výsledky (na úrovni špecifického cieľa) | - Počet nových pripravených stavebných lokalít na bývanie - Celková dĺžka/plocha novovybudovanej a zrekonštruovanej motorovej dopravnej infraštruktúry - Celková dĺžka novovybudovanej a zrekonštruovanej nemotorovej dopravnej infraštruktúry (chodníky a cyklodopravné trasy) - Celková dĺžka novovybudovaného a zrekonštruovaného vodovodu, kanalizácie a rozvodných sietí/počet zrekonštruovaných zariadení - Počet zrealizovaných projektov sociálnej a občianskej vybavenosti - Počet zrealizovaných projektov IKT a vybavenia DHZ |  |  | - m/m2 - projekt | - obec/partneri |  | 0 |
| Dopady (na úrovni strategického cieľa) | Spokojnosť obyvateľov regiónu s kvalitou života |  |  | - % | - vlastné zisťovanie - expertné skupiny obcí |  | - prieskum 2016 - expertíza 2016 |